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Проект
Двадцять шоста сесія Долинської районної ради

шостого скликання
РІШЕННЯ
від «___»___________2014 р.                                                                        №____
м. Долинська
Про хід виконання  програми «Питна 

вода Долинського району» на 2006-2020 роки 

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про хід виконання програми «Питна вода Долинського району» на 2006-2020 роки (далі-Програма), районна рада відмічає, що проведена певна робота щодо реалізації вказаної Програми. 

Загальна сума річного фінансування заходів складає 3151,54 тис.грн. та відповідно за 2012-2013 роки мала скласти 6303,08 тис.грн., в тому числі із державного бюджету – 5041,64 тис.грн. (80% від загальної суми), з місцевих бюджетів – 946,48 тис.грн., коштів підприємств – 189,56 тис.грн. та коштів населення – 125,4 тис.грн. 

Враховуючи те, що протягом 2012-2013 років кошти із державного бюджету на фінансування заходів Програми не виділялися, їх реалізація здійснювалася лише за рахунок місцевих бюджетів, коштів підприємств та населення. 

За звітний період на реалізацію Програми спрямовано 1784,17 тис.грн. або 28% від передбаченого на звітний період, із них кошти міського та сільських бюджетів –                      656,30 тис.грн., коштів підприємств – 1069,47 тис.грн. та коштів населення – 58,4 тис.грн. 

Впродовж 2012-2013 років проводились заходи, які були спрямовані на покращення якості питної води, створення альтернативних джерел водопостачання, підвищення надійності роботи систем водопостачання і водовідведення, зменшення нераціональних втрат води у мережах та забезпечення енергозбереження, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання.


У звітний період у місті Долинська КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» (далі – КП «Центр») за рахунок коштів міського бюджету у сумі 646,1 тис.грн. забезпечено впровадження енергозберігаючих технологій на ТРП-4, ТРП-5 по вул.Нова та ЦТП по вул.Жовтнева (заміна насосів на менш потужні з встановленням обладнання управління насосами), встановлено вузол обліку питної води на рамці вводу (точка розподілу мереж водопостачання КП «Центр» та ДП «Дирекція КГЗКОР»), здійснено реконструкцію водопроводу низького тиску протяжністю 0,2 км, встановлено 18 нових побудинкових лічильників холодної води на житлових мікрорайонах,  частково замінено водовод Ø 100 мм на пластиковий довжиною 50 м (вул. Нова, №№ 60-62), встановлено прилад GSM модем Sinterion для збору інформації щодо витрат води та оперативного виявлення витоків у водопровідній мережі та інше.
ТОВ «Долинський міський водоканал» за рахунок коштів підприємства проведено роботи по профілактичному обслуговуванню 5 насосних агрегатів у машинному залі, заміні насосу на 2-й свердловині, заміні пожежного гідранта та інші роботи на загальну суму 32,8 тис.грн. 


ДП «Дирекція КГЗКОР» проведено роботи на об’єктах водопостачання та водовідведення на загальну суму 796,87 тис.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 5,0 тис.грн. встановлено фільтри додаткового очищення питної води у 2 закладах освіти: ДНЗ №3 «Колобок» та ДНЗ №2 «Івушка».  


В селищі Молодіжне КП «Молодіжненське ВКС» за кошти населення у сумі                      51,5 тис.грн. проведено: заміну 0,9 км мереж водопостачання приватного сектору по вулицях Смірнова, Набережна та Горького і підвідних водопроводів до будинків протяжністю 140 п.м.; заміну 350 п.м внутрішньобудинкових мереж водопостачання у 8 багатоквартирних житлових будинках смт Молодіжне (№№ 6, 7, 9 по проспекту Леніна, №№ 6, 8, 12 по вулиці Гордієнка та №№ 7, 9 по вулиці Смірнова); заміну на нові 90 поквартирних лічильників холодної води.


З метою забезпечення технологічного обліку води, КП «Молодіжненське ВКС» за рахунок позабюджетних коштів придбано та встановлено лічильник води MWN-100 вартістю 3,0 тис.грн. та замінено насос на артезіанській свердловині на суму 3,8 тис.грн.

За рахунок позабюджетних коштів у сумі 7,0 тис.грн. у 


























































































































с.Пишне здійснено будівництво свердловини.

На водогоні, що забезпечує питною водою села Згоду та Марфівку, проведено ремонтні роботи, в тому числі встановлено на свердловині новий насос. На свердловині у с.Олександрівка встановлено засіб обліку електроенергії на суму 0,4 тис.грн. 


За рахунок позабюджетних коштів у сумі 37,9 тис.грн. та коштів місцевих бюджетів у сумі 4,8 тис.грн. проведено ремонт, чищення та санітарну обробку 32 громадських колодязів у смт Молодіжне, селах Іванівка, Гурівка, Лаврівка, Пишне, Червоне, Федоро-Шулічине, Суходільське, Першотравневе, Василівка, Лаврівка, Братолюбівка, Новоолександрівка, Новогригорівка Перша та Новогригорівка Друга. 


На сьогодні нагальним є питання забезпечення м. Долинська якісною питною водою. За рахунок позабюджетних коштів у 2012 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво водогону від Лозоватського водозабору до житлових мікрорайонів міста на суму 195,0 тис.грн. Загальна вартість будівництва водогону – 15842,367 тис.грн. Долинською міською радою надано в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пакет документів по вищевказаному проекту, який пройшов попередній розгляд робочою групою Міністерства та був переданий на погодження до Кабінету Міністрів України.

Проект «Долинський груповий водопровід водопостачання міста Долинська Кіровоградської області» планується реалізувати у 2014 році, при умові надходження коштів з державного бюджету згідно з потребою. 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                               

районна рада вирішила:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Половенка С.С. про хід виконання програми «Питна вода Долинського району» на 2006-2020 роки взяти до відома.

2. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам району:

передбачити на 2014-2015 роки видатки на заходи Програми та забезпечити їх виконання;
активізувати роботу щодо залучення інвестицій в розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на підвідомчих територіях;

забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти водопостачання і водовідведення.

3. Рекомендувати районній державній адміністрації в межах повноважень забезпечити координацію та контроль за виконанням заходів, визначених Програмою.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради    з    питань    промисловості,    енергетики,    транспорту,    житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури.
        Голова районної ради 





Г.Данилюк 

